北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）  管理表单 T-02》

团队组建申报表

Course Design Deliverable Template

—— Course Design Specification & Templates ——

| 编号 | T-02 |
| --- | --- |
| 文件名 | 团队组建申报表 |
| 类型 | 管理表单 |
| 版本 | v1.0 · 2026-05-06 |
| 小组 / 组号 | _______ 第 4 组 ________ |
| 班级 / 学号 / 姓名 | __计算机23_________ / ___231002113________ / ___罗正青________ |
| 完成日期 | 20__26_ - _06__ - _03__ |

使用说明

本表用于课程设计团队的组建备案。提交后即生效，原则上不允许变更。

📌 填写指引 本模板按章节结构预设了每节的标题与填写提示。请在每个 "（请在此处填写……）" 区域中替换为正式内容；不允许删除章节标题；如某节确实不适用，请保留标题并标注「N/A 及理由」。

1  团队基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 班级 | 计算机23 |
| 组号 | 第 4 组 |
| 指导教师 | 王升 |
| 团队 Slogan | 让闲置流动起来，让校园交易更简单 |

本团队为软件工程课程设计第 4 组，项目名称为 SwapCampus 校园闲置物品交易平台。平台面向校园闲置物品发布、搜索、沟通、下单与交付场景，拟通过实名登录、信用积分、Mock 支付、面交/柜机中转等功能提升交易效率与可信度。团队共 5 人，已明确前端、后端、数据库、测试和部署等岗位分工。

2  成员花名册

| # | 姓名 | 学号 | 联系方式 | 主要角色 | 次要角色 / 备份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗正青 | 231002113 | 项目群 | 组长/架构/后端 | 文档/鉴权 |
| 2 | 周济 | 231002212 | 项目群 | 测试/质保 | UI/UX辅助 |
| 3 | 李泰合 | 231002204 | 项目群 | 数据库/SQL | 种子数据 |
| 4 | 罗宇 | 231002213 | 项目群 | 部署/DevOps | 订单/运维 |
| 5 | 董浩田 | 230303213 | 项目群 | 前端/交互 | 聊天/后台 |

成员分工按照“主责明确、互为备份、共同验收”的原则确定。组长负责整体架构、计划推进和文档整合；各成员围绕前端页面、数据库、测试质量、部署运维等方向推进，并在关键模块互相评审。

3  角色分工矩阵（按本组实际填写）

| 职责 | 主负责人 | 副负责人 | 协助人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（计划 / 进度 / 例会） | 罗正青 | 周济 | 罗宇 |
| 产品 / 需求 / 文档 | 罗正青 | 董浩田 | 周济 |
| 架构与技术决策 | 罗正青 | 李泰合 | 罗宇 |
| 前端开发 | 董浩田 | 周济 | 罗正青 |
| 后端开发 | 罗正青 | 罗宇 | 李泰合 |
| 数据库设计与运维 | 李泰合 | 罗宇 | 罗正青 |
| 测试与质量保障 | 周济 | 罗宇 | 董浩田 |
| DevOps（CI/CD / 容器 / 部署） | 罗宇 | 罗正青 | 李泰合 |
| 答辩与对外汇报 | 罗正青 | 董浩田 | 全员 |

分工以模块交付为单位：罗正青负责架构、后端核心和项目管理；董浩田负责前端页面与交互；李泰合负责数据库、SQL 脚本和种子数据；周济负责测试、质量保障与 UI/UX 辅助；罗宇负责 Docker 部署、运维说明及订单交付辅助。若成员临时不可用，由对应副负责人接手任务。

4  团队公约（可参考下列条款，亦可自定）

以下为参考公约，请按本组实际修改后签字。

5.1  例会制度

1. 每周至少召开 2 次例会，统一同步进度、问题与下一步计划。 2. 关键节点（需求冻结、数据库定稿、联调、答辩前）由组长组织专项会议。 3. 例会结论记录在项目文档或 GitHub Issue 中。

5.2  代码协作

1. 使用 GitHub 仓库协作，主分支为 main，成员从任务分支开发。 2. 合并前尽量完成自测、同伴 Review 和必要的文档更新。 3. Commit 信息优先使用中文，新增接口、字段、枚举或表结构时同步更新设计文档。

5.3  冲突处理

1. 技术分歧先基于需求、风险和工期讨论，必要时形成 ADR 记录。 2. 进度或任务冲突由组长协调重新分配。 3. 仍无法解决的问题提交指导教师裁决。

5.4  缺勤与替补

1. 成员因事无法参会或延期交付，应至少提前在项目群说明。 2. 连续 2 天无故缺席或任务无进展，由组内提醒并安排备份成员接手。 3. 多次影响整体进度时，由组长向指导教师反馈。

5.5  AI 使用规范

1. AI 可用于资料整理、代码辅助、测试用例和文档润色，但不得替代成员对关键模块的理解与实现。 2. AI 生成代码必须由负责人审核、调试并说明来源。 3. 涉及核心业务逻辑、安全、数据库变更和答辩材料时需人工复核。

5  全员签字

| 签字人 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 罗正青（组长） |  | 2026-06-03 |
| 周济 |  | 2026-06-03 |
| 李泰合 |  | 2026-06-03 |
| 罗宇 |  | 2026-06-03 |
| 董浩田 |  | 2026-06-03 |

6  指导教师备案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 是否同意立项 | ☐ 同意 ☐ 修改后同意 ☐ 不同意（待指导教师勾选） |
| 教师备注 | 待指导教师填写 |
| 教师签字 | ___________________ 日期：20__-__-__ |

本栏由指导教师审核后填写；团队将根据教师意见及时调整任务计划、分工安排和提交材料。