北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）  产出 D-06》

软件测试计划与测试报告

Course Design Deliverable Template

—— Course Design Specification & Templates ——

| 编号 | D-06 |
| --- | --- |
| 文件名 | 软件测试计划与测试报告 |
| 类型 | 产出 |
| 版本 | v1.0 · 2026-06-15 |
| 小组 / 组号 | SwapCampus 项目组（T-02） |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 见 T-02 团队组建申报表 |
| 完成日期 | 2026-06-15 |

使用说明

本文件分两部分：上半部分为"测试计划"（测试前编写），下半部分为"测试报告"（测试完成后填写）。两部分共用一个文档，便于追溯。

文档说明 本报告覆盖 SwapCampus v1.0 的测试计划、执行记录、覆盖率、缺陷风险与交付附件。数据来自仓库测试代码、2026-06-15 前的项目执行记录以及本次文档编制时的前端构建和 Docker Compose 配置复验。

1  测试计划：测试目标与范围

1.1  目标

验证注册登录、实名、商品、订单、聊天、举报、积分等核心业务能够形成演示闭环。 重点验证订单状态流转、商品锁定、信用分与积分扣减等关键规则。 确认前端 TypeScript 类型检查和生产构建通过，Compose 配置可解析。 形成可复现的测试命令、覆盖率口径和遗留风险清单。

1.2  测试范围

范围; 模块; 重点. 包含; Auth / User; 注册登录、JWT、实名、用户状态. 包含; Product / Search; 发布、审核、检索、收藏、浏览历史. 包含; Order / Payment / Delivery; 下单、状态机、Mock 支付、面交与柜机. 包含; Chat / Report / Admin; 消息、未读、举报、审核、封禁与审计. 包含; Points / Credit; 签到、兑换、积分与信用流水. 不包含; 真实支付与真实柜机; 仅验证 Adapter/Mock 契约，不发起真实外部交易. 不包含; 大规模压测; 课程环境未配置独立压测机，保留 k6 计划.

测试依据 需求与设计：D-02 至 D-05 交付文档及数据库初始化脚本。 实现依据：Controller、Service、Adapter、Vue 路由与 API 封装。 质量门禁：后端测试通过、前端构建通过、Compose 配置可解析、核心流程无阻断缺陷。

2  测试计划：测试策略

2.1  测试金字塔

层级; 策略; 数量预算. 单元; JUnit 5 + Mockito，覆盖 Service、规则与 Adapter; 不少于 50. 集成; REST 接口与 SQL Server 数据读写冒烟; 核心接口 14 条. E2E; 浏览器执行最小演示路径; 主流程 1 条.

2.2  测试类型与工具

类型; 工具/方式; 关注指标. 功能; JUnit、Mockito、Swagger、手工流程; 状态、权限、错误码、数据一致性. 构建; Maven、vue-tsc、Vite; 编译成功、无类型错误. 性能; k6 预留、浏览器观察; 响应时间、错误率、并发稳定性. 安全; Spring Security、依赖审计预留; 越权、鉴权、敏感信息. 兼容; Chrome/Edge，桌面端优先; 页面可用、布局与交互.

2.3  测试环境矩阵

环境; 配置; 数据. 开发; Windows 11；JDK 17；Node 20+; SQL Server 2022 + 演示种子. 容器; Docker Desktop；Compose app profile; 启动时重建 SwapCampus 库. 前端; Vue 3 / TypeScript / Vite; 通过 REST 与 WebSocket 访问后端. 对象存储; MinIO; swapcampus bucket，演示图片.

2.4  退出准则

所有 P0/P1 缺陷关闭，核心交易路径不存在阻断。 后端自动化测试全通过，JaCoCo 行覆盖率达到课程目标 60%。 前端生产构建与 Compose 配置校验通过。 未执行项必须给出原因、风险和后续补测方案。

进入/暂停条件 进入条件：数据库脚本可重建、演示账号可用、前后端能够启动。暂停条件：数据库不可用、认证服务异常或基础数据缺失导致 30% 以上用例阻塞。

3 测试计划：测试用例清单 编号; 场景; 预期结果. TC-01; 用户登录与 JWT; 返回令牌和用户信息；受保护接口可访问. TC-02; 学号实名验证; 实名状态更新；重复绑定被限制. TC-03; 卖家发布商品; 商品进入待审核状态. TC-04; 管理员审核商品; 通过后上架；拒绝时记录原因. TC-05; 搜索、筛选与收藏; 结果匹配条件；收藏状态持久化. TC-06; 聊天与未读消息; 消息保存并推送；未读数正确. TC-07; 买家下单; 生成订单并锁定商品. TC-08; Mock 支付; 支付成功，订单状态推进. TC-09; 交付与确认收货; 双方确认后订单完成、商品售出. TC-10; 评价与信用流水; 评价保存并产生信用记录. TC-11; 举报与后台处置; 状态和动作记录更新，必要时处罚. TC-12; 签到与积分兑换; 积分增减正确，重复操作受限. TC-13; 权限隔离; 普通用户不能访问后台；角色菜单正确. TC-14; 异常与幂等; 非法状态流转被拒绝且不产生脏数据.

4  测试报告：执行情况

| 类型 | 计划数 | 执行数 | 通过数 | 失败数 | 阻塞数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100% |
| 集成 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | N/A |
| E2E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A |
| 性能 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/A |
| 安全 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A |

日期; 检查项; 结果; 说明. 2026-06-15; 前端 npm run build; 通过; vue-tsc 与 Vite 成功；存在第三方注解和大 chunk 警告. 2026-06-15; Compose config --quiet; 通过; 配置可解析；沙箱无法读取用户 Docker config 警告不影响结果. 既有记录; 后端 mvn verify; 通过; 项目记录为 56 个测试通过并生成 JaCoCo 报告. 本次环境; 后端 mvn verify; 未复验; 执行环境未安装 Maven；不将其误记为失败.

5 测试报告：覆盖率 指标; 覆盖率; 结论. 指令; 57.04%; 基础业务逻辑已有覆盖. 行; 61.80%; 达到选题指南不低于 60% 的目标. 分支; 31.64%; 异常与边界分支仍需加强. 方法; 77.80%; 主要 Service 方法已进入测试范围. 报告路径：backend/target/site/jacoco/index.html。覆盖率数值采用 2026-06-15 项目既有执行记录。

6 测试报告：性能数据 N/A：尚未形成正式性能曲线 课程环境未配置独立压测机，本轮未输出 RT/TPS/错误率曲线。建议在最终验收前使用 k6 对商品列表、聊天轮询/推送和下单接口执行 20-50 并发、持续 5 分钟的基线测试；目标为错误率 < 1%，P95 < 800 ms。

7  测试报告：安全扫描

N/A：未执行专用安全扫描 当前已通过 Spring Security、JWT、角色路由守卫和后端权限控制降低常见越权风险，但尚未提交 OWASP ZAP、Trivy 或依赖漏洞扫描报告。最终归档前应补充镜像与依赖扫描，并确认日志、配置和文档中不含真实 Token、Cookie 或生产凭证。

8  测试报告：缺陷统计

严重度; 已发现; 已关闭; 遗留. P0 阻断; 0; 0; 0. P1 严重; 0; 0; 0. P2 一般; 2; 0; 2. P3 提示; 1; 0; 1. P2：缺少接口/E2E 自动化资产、分支覆盖率偏低。P3：前端生产包大于 500 kB，建议按路由拆包。

9  测试报告：风险与建议

补录 Postman/Apifox 集合并覆盖登录、商品、订单、举报主流程。 补充支付、交付、推荐和异常状态分支测试，提高分支覆盖率。 邀请至少 3 名同学执行灰度试用，记录可用性问题和修复结果。 上线建议：仅用于课程演示环境；真实支付、真实柜机和生产密钥管理须另行实现。

10  附件清单

自动化测试代码：backend/src/test/java/com/swapcampus/ 覆盖率报告：backend/target/site/jacoco/index.html 跨模块测试资产目录：tests/ 部署编排：docker-compose.yml 数据库结构与种子：db/migrations/、db/seeds/